BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO — ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG (ICTU)
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TỔNG KẾT & NGHIỆM THU SPRINT 1
DỰ ÁN: SMART BUS TICKETING SYSTEM (HỆ THỐNG VÉ XE BUÝT THÔNG MINH)
Học phần: Thực tập Cơ sở 2026 | Nhóm thực hiện: Nhóm 5 (N5 Innovators)

# 1. THÔNG TIN TỔNG QUAN VỀ SPRINT 1

- Tên dự án: Smart Bus Ticketing System — Hệ thống điều hành & bán vé xe buýt thông minh đô thị.
- Đơn vị bảo trợ: Khoa Công nghệ Thông tin — Trường Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông (ICTU).
- Mục tiêu cốt lõi của Sprint 1: Xây dựng trọn vẹn hạ tầng Docker đa dịch vụ, thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL 8.0, triển khai Backend REST API và Frontend React SPA hoàn chỉnh, đáp ứng 100% tiêu chí ZERO MOCK DATA (Không dùng dữ liệu giả lập, toàn bộ thao tác kết nối CSDL MySQL thật).

Bảng 1: Phân công nhiệm vụ các thành viên Nhóm 5 (N5 Innovators):

| STT | Họ và tên | Vai trò (Role) | Phân hệ phụ trách chính |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trần Đặng Công Tâm | Scrum Master kiêm Leader | Quản lý dự án, Điều phối Sprint, Kiến trúc Docker, Review PR |
| 2 | Nguyễn Hoàng Đức | Frontend Developer | Layout Auth, State Management (AuthContext), UI Đăng nhập & RBAC |
| 3 | Hà Quang Vinh | Frontend Developer | Quản trị tuyến & Sắp xếp trạm dừng xe buýt kéo thả (@dnd-kit) |
| 4 | Triệu Văn Thiệp | Frontend Developer | Giao diện Trang chủ, Tra cứu thông tin tuyến xe & Kết quả tìm kiếm |
| 5 | La Công Tuấn | Backend Developer | Kiến trúc Backend API, Xử lý Đặt vé, Sơ đồ ghế & Sinh mã QR |
| 6 | Tào Hoàng Minh Vũ | Backend Developer | Thiết kế CSDL MySQL 8.0, Bảng mã tiếng Việt utf8mb4 |
| 7 | Nguyễn Minh Đức | Backend Developer | API Tìm kiếm chuyến xe (US 01) & Tối ưu hóa truy vấn CSDL |
| 8 | Mạch Thị Ngọc Ánh | Quality Assurance (QA) | Kiểm thử chất lượng phần mềm, lập Test Case, soát vé QR |
| 9 | Đinh Hữu Phúc | Quality Assurance (QA) | Kiểm thử chức năng (Functional Testing), luồng API & UI |
| 10 | Hoàng Quốc Toản | Quality Assurance (QA) | Kiểm thử hiệu năng, bảo mật và nghiệm thu tiêu chuẩn DoD |

# 2. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG & HẠ TẦNG DOCKER

Hệ thống được đóng gói tự động hóa 100% qua file docker-compose.yml, gồm 4 dịch vụ container chuyên biệt:
1. Container smartbus_frontend (Cổng 3000): Chạy Nginx Alpine phục vụ giao diện React 19 SPA, tích hợp Reverse Proxy chuyển tiếp an toàn các request /api/ sang backend, loại bỏ hoàn toàn lỗi CORS và lỗi sập màn hình đen.
2. Container smartbus_backend (Cổng 5000): Chạy Node.js 20, TypeScript, Express, kết nối MySQL Connection Pool, mã hóa mật khẩu bcrypt, phát hành token JWT có thời hạn 24 giờ.
3. Container smartbus_mysql (Cổng Host 3308 -> Cổng Container 3306): MySQL 8.0 chuẩn bảng mã tiếng Việt utf8mb4_unicode_ci, lưu trữ dữ liệu thực tế về người dùng, phân quyền RBAC, tuyến buýt, trạm dừng, chuyến xe, vé và sự cố.
4. Container smartbus_phpmyadmin (Cổng 8080): Giao diện quản trị cơ sở dữ liệu trực quan bằng trình duyệt web, cho phép giám sát trực tiếp các bảng dữ liệu mà không cần phần mềm cài đặt riêng.

Bảng 2: Danh mục dịch vụ và đường dẫn truy cập kiểm thử:

| Tên dịch vụ | Cổng Host | Địa chỉ URL | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- |
| Web Frontend SPA | 3000 | http://localhost:3000 | Giao diện chính cho Admin, Tài xế và Hành khách |
| Backend RESTful API | 5000 | http://localhost:5000/api/health | API kiểm tra trạng thái sức khỏe và kết nối MySQL |
| phpMyAdmin GUI | 8080 | http://localhost:8080 | Quản trị CSDL (User: root / Pass: root_pass) |
| MySQL 8.0 Server | 3308 | localhost:3308 | Kết nối trực tiếp CSDL qua TCP (Database: smartbus_db) |

# 3. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THEO CÁC USER STORY SPRINT 1

✔ US 22: Xác thực tài khoản & Phân quyền RBAC đa cấp — [100% ĐẠT]
- Hỗ trợ đăng ký và đăng nhập linh hoạt bằng Email hoặc Số điện thoại.
- Mật khẩu được mã hóa an toàn bằng thư viện bcrypt (Salt rounds = 10).
- Cấp phát JWT Bearer Token lưu tại localStorage, tích hợp Route Guards bảo vệ các đường dẫn nhạy cảm.
- Cung cấp sẵn 4 nút bấm chọn nhanh tài khoản mẫu (Admin, Manager, Driver, Passenger) tại trang /login.

✔ US 12: Quản lý Tuyến xe & Sắp xếp Trạm dừng đón trả — [100% ĐẠT]
- Xem danh sách các tuyến xe buýt kèm cự ly km, thời gian giãn cách, giá vé cơ sở.
- Cho phép kéo thả (Drag and Drop bằng @dnd-kit) sắp xếp lại thứ tự đón trả của các trạm dừng.
- Cập nhật thứ bậc lộ trình và thời gian ước lượng lưu trực tiếp vào bảng route_stops trong MySQL.

✔ US 01: Tra cứu lộ trình & Tìm kiếm Chuyến xe buýt — [100% ĐẠT]
- Hành khách tra cứu lộ trình xuất phát và điểm đến trực quan trên giao diện.
- API tìm kiếm chuyến xe theo trạm khởi hành, trạm đến và ngày đi, truy vấn tối ưu thời gian thực từ bảng trips.

✔ US 02, 03, 04, 06: Đặt vé, Sơ đồ 40 ghế & Mã QR Điện tử — [100% ĐẠT]
- Hiển thị trực quan sơ đồ 40 chỗ ngồi trên xe (Phân biệt rõ: Ghế trống, Ghế đang chọn, Ghế đã bán).
- Cơ chế giữ chỗ 10 phút, tự động tạo mã vé điện tử và lưu trữ vào CSDL MySQL.
- Sinh mã QR trực quan nét cao (140x140px) có thể quét được qua camera hoặc nhập chuỗi ký tự định danh.

✔ US 15: Cổng thông tin Tài xế — Soát vé QR thời gian thực — [100% ĐẠT]
- Cho phép tài xế quét hoặc dán chuỗi mã QR / mã vé để đối soát trực tiếp trong CSDL MySQL.
- Tự động đổi trạng thái vé sang CHECKED_IN, ngăn chặn hoàn toàn việc tái sử dụng vé nhiều lần.

✔ US 11: Cổng thông tin Tài xế — Báo cáo sự cố đường sá — [100% ĐẠT]
- Tài xế gửi báo cáo ùn tắc, hỏng xe hoặc thời tiết xấu kèm số phút trễ dự kiến.
- Lưu trữ sự cố vào bảng incidents và tự động cập nhật lên hệ thống điều hành trung tâm.

✔ US 24: Cổng thông tin Hành khách — Đánh giá dịch vụ — [100% ĐẠT]
- Hành khách gửi đánh giá sao (1 - 5 sao) và nhận xét thái độ phục vụ của bác tài.
- Phản hồi được lưu trữ minh bạch vào bảng feedbacks trong CSDL MySQL.

✔ US 17: Cổng thông tin Hành khách — Hồ sơ trợ giá HSSV — [100% ĐẠT]
- Hành khách gửi hồ sơ thẻ sinh viên để nhận chính sách trợ giá 50% vé xe buýt toàn hệ thống.

# 4. CÁC THÁCH THỨC KỸ THUẬT TIÊU BIỂU ĐÃ VƯỢT QUA

- Xử lý lỗi sập màn hình đen trên cổng 3000: Ban đầu Frontend chạy lệnh serve -s không có cơ chế reverse proxy nên các request API nhận về mã HTML index.html, làm React component unmount sập màn hình đen. Nhóm đã chuyển đổi sang Nginx Alpine Reverse Proxy, cấu hình try_files và bọc thẻ ErrorBoundary chuẩn React 18, đảm bảo hệ thống không bao giờ bị gián đoạn giao diện.

- Khắc phục triệt để lỗi phông chữ tiếng Việt (dấu ???) trong MySQL: Khi import CSDL ban đầu, kết nối client bị mặc định là latin1 khiến các ký tự có dấu bị biến thành 0x3F. Nhóm đã cấu hình bổ sung SET NAMES utf8mb4; SET CHARACTER SET utf8mb4; trong init.sql và thiết lập charset: 'utf8mb4' trong Connection Pool Node.js, giúp 100% dữ liệu tiếng Việt hiển thị sắc nét.

- Khắc phục lỗi không hiển thị hình ảnh mã QR và ngày hết hạn Invalid Date: Dữ liệu phản hồi từ backend bị lệch cấu trúc so với frontend component. Nhóm đã chuẩn hóa cấu trúc JSON payload trả về đầy đủ cả dạng nested (ticket, payment, qrCode, qrCodeUrl) và flat, đồng thời render thẻ hình ảnh <img> mã QR độ nét cao giúp tài xế và hành khách dễ dàng quét trên màn hình điện thoại.

# 5. DANH SÁCH TÀI KHOẢN MẪU KIỂM THỬ HỆ THỐNG

| Vai trò (Role) | Tài khoản (Email / SĐT) | Mật khẩu | Phân hệ mặc định |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản trị viên (Admin) | admin@smartbus.ictu.vn | Admin@12345 | /admin/routes (Toàn quyền hệ thống) |
| Quản lý điều phối (Manager) | manager@smartbus.ictu.vn | Manager@123 | /admin/routes (Điều độ tuyến/chuyến) |
| Tài xế (Driver) | driver@smartbus.ictu.vn (hoặc 0987654321) | Driver@123 | /driver/portal (Soát vé QR & Báo sự cố) |
| Hành khách (Passenger) | khachhang@gmail.com | User@123 | /passenger/booking (Đặt vé & Đánh giá) |

# 6. KẾ HOẠCH & ĐỊNH HƯỚNG TRIỂN KHAI SPRINT 2

1. Tích hợp Cổng thanh toán trực tuyến: Tích hợp VNPay Sandbox và ví điện tử MoMo cho quy trình thanh toán vé xe tức thì.
2. Giám sát hành trình xe buýt thời gian thực (Live GPS Tracking): Sử dụng bản đồ số tương tác (Leaflet / Mapbox) và giao thức WebSocket hiển thị vị trí xe đang lăn bánh.
3. Ứng dụng Di động PWA / Mobile App: Đóng gói ứng dụng Progressive Web App (PWA) để hành khách lưu vé offline ngay trên màn hình chính của điện thoại.

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 09 năm 2026
TM. NHÓM PHÁT TRIỂN — NHÓM 5 (N5 INNOVATORS)
Scrum Master / Trưởng nhóm


Trần Đặng Công Tâm