## Slide 1
ĐỒ ÁN THỰC TẬP CƠ SỞ 2026 — ĐẠI HỌC CNTT & TT (ICTU)
SMART BUS TICKETING SYSTEM BÁO CÁO NGHIỆM THU SPRINT 1
Hệ thống vé xe buýt thông minh • 100% Zero Mock Data (MySQL 8.0) • Đóng gói trọn vẹn Docker Compose
Nhóm thực hiện: Nhóm 5 (N5 Innovators) | Scrum Master: Trần Đặng Công Tâm Thời lượng báo cáo: 15 Phút
Notes: KỊCH BẢN NÓI (00:00 - 01:00):
Kính chào Thầy Cô và các bạn sinh viên trong hội đồng nghiệm thu. Hôm nay, đại diện cho Nhóm 5 (N5 Innovators), em xin phép được trình bày báo cáo nghiệm thu Sprint 1 của dự án 'Smart Bus Ticketing System' - Hệ thống đặt vé và điều hành xe buýt thông minh. Trong Sprint 1, nhóm đặt ra mục tiêu cốt lõi là xây dựng nền tảng hạ tầng vững chắc, hoàn thành toàn bộ CSDL MySQL thật 100% không dùng mock data, đóng gói Docker hoàn chỉnh và triển khai trọn vẹn các phân hệ người dùng từ Admin, Tài xế đến Hành khách.

## Slide 2
PHÚT 01:00 - 02:30 | ĐẶT VẤN ĐỀ & MỤC TIÊU
MỤC TIÊU CỐT LÕI CỦA SPRINT 1 (DEFINITION OF DONE)
1. ZERO MOCK DATA
Cam kết 100% CSDL Thật
• Tuyệt đối không dùng dữ liệu giả lập (mock data / mock test).
• Mọi thao tác đọc, ghi, truy vấn đều kết nối trực tiếp vào MySQL 8.0 thật.
• Bảo toàn nguyên vẹn tính toàn vẹn khóa ngoại (Foreign Keys) và ACID.
2. DOCKER ĐA DỊCH VỤ
Khởi chạy 1 lệnh duy nhất
• 4 Containers liên kết qua mạng nội bộ Docker Network.
• Nginx Alpine Reverse Proxy phục vụ SPA cổng 3000.
• Backend Express cổng 5000 và phpMyAdmin cổng 8080.
• Đảm bảo môi trường chạy nhất quán trên mọi hệ điều hành.
3. TRẢI NGHIỆM LIQUID GLASS
Thiết kế UI/UX Đẳng cấp
• Phong cách thiết kế Liquid Glass kính mờ hiện đại.
• Đầy đủ 4 phân hệ vai trò RBAC: Admin, Manager, Driver, Passenger.
• Tích hợp mã QR nét cao cho quy trình vé điện tử thông minh.
Notes: KỊCH BẢN NÓI (01:00 - 02:30):
Bước vào Sprint 1, nhóm quán triệt 3 tiêu chí cốt lõi: Thứ nhất, 'Zero Mock Data' - tất cả dữ liệu từ danh mục tuyến, trạm xe, tài khoản người dùng, đơn đặt vé cho đến phản ánh sự cố đều được ghi và đọc trực tiếp từ MySQL 8.0. Thứ hai, tính sẵn sàng cao với Docker Compose - chỉ cần chạy lệnh 'docker compose up -d', 4 dịch vụ độc lập sẽ tự động kết nối và cấu hình hoàn tất. Thứ ba, giao diện đạt chuẩn thẩm mỹ cao cấp với phong cách Liquid Glass và hỗ trợ đầy đủ luồng nghiệp vụ cho mọi tác nhân.

## Slide 3
PHÚT 02:30 - 04:00 | ĐỘI NGŨ DỰ ÁN
ĐỘI NGŨ THỰC HIỆN — NHÓM 5 (N5 INNOVATORS)
QUẢN LÝ & KIỂM THỬ (QA)
Trần Đặng Công Tâm
Scrum Master & Trưởng nhóm: Kiến trúc Docker, Điều phối Sprint, Review PR
Mạch Thị Ngọc Ánh
QA: Lập Test Case, kiểm thử chức năng soát vé QR và giao diện người dùng
Đinh Hữu Phúc
QA: Kiểm thử luồng tích hợp API - Frontend, bảo mật đăng nhập
Hoàng Quốc Toản
QA: Kiểm thử hiệu năng truy vấn CSDL, kiểm tra tiêu chuẩn nghiệm thu DoD
FRONTEND TEAM (UI/UX)
Nguyễn Hoàng Đức
FE Dev: Xây dựng Layout Auth, Quản lý State AuthContext, Phân quyền RBAC
Hà Quang Vinh
FE Dev: Quản trị tuyến xe buýt, Sắp xếp thứ tự trạm kéo thả (@dnd-kit)
Triệu Văn Thiệp
FE Dev: Xây dựng Trang chủ tra cứu, Tìm kiếm chuyến xe & Kết quả tra cứu
BACKEND TEAM (API & CSDL)
La Công Tuấn
BE Dev: Thiết kế kiến trúc Backend API, Xử lý Sơ đồ ghế, Đặt vé & Sinh mã QR
Tào Hoàng Minh Vũ
BE Dev: Thiết kế CSDL MySQL 8.0, Migration, Bảng mã tiếng Việt utf8mb4
Nguyễn Minh Đức
BE Dev: Xây dựng thuật toán API tra cứu chuyến xe (US 01) tối ưu hiệu năng
Notes: KỊCH BẢN NÓI (02:30 - 04:00):
Nhóm 5 gồm 10 thành viên phối hợp chặt chẽ theo mô hình Agile Scrum: Em là Trần Đặng Công Tâm đảm nhiệm vai trò Scrum Master kiêm Leader điều phối dự án. Bộ phận Frontend gồm 3 bạn Đức, Vinh, Thiệp đảm nhiệm xây dựng giao diện người dùng mượt mà bằng React 19 và Vite. Bộ phận Backend gồm 3 bạn Tuấn, Vũ, Đức đảm nhiệm kiến trúc API Express, CSDL MySQL 8.0 và thuật toán tìm kiếm chuyến. Cùng với 3 bạn QA Ánh, Phúc, Toản liên tục kiểm thử hồi quy, đảm bảo chất lượng phần mềm tốt nhất trước khi xuất xưởng.

## Slide 4
PHÚT 04:00 - 06:00 | HẠ TẦNG & KỸ THUẬT
KIẾN TRÚC DOCKER COMPOSE & CƠ SỞ DỮ LIỆU MYSQL 8.0
📦 smartbus_frontend [Cổng 3000]
Nginx:alpine + React 19 SPA
• Nginx phục vụ SPA mượt mà qua try_files.
• Tự động Reverse Proxy /api/ -> backend:5000.
• Tích hợp ErrorBoundary loại bỏ lỗi màn hình đen.
📦 smartbus_backend [Cổng 5000]
Node.js 20 + Express TypeScript
• REST API kết nối MySQL Connection Pool.
• Xác thực phân quyền JWT Bearer Token.
• Thuật toán sinh mã QR và quản trị đặt vé.
📦 smartbus_mysql [Cổng 3308]
MySQL 8.0 Engine
• Chuẩn bảng mã tiếng Việt utf8mb4_unicode_ci.
• Ràng buộc toàn vẹn khóa ngoại (Foreign Keys).
• 9 bảng dữ liệu quan hệ hoàn chỉnh.
📦 smartbus_phpmyadmin [Cổng 8080]
phpMyAdmin Web GUI
• Quản trị CSDL trực quan trên trình duyệt.
• Đăng nhập tự động kết nối tài khoản root.
• Cho phép giám sát dữ liệu realtime dễ dàng.
Notes: KỊCH BẢN NÓI (04:00 - 06:00):
Về kiến trúc hạ tầng: Toàn bộ hệ thống chạy trên nền Docker Compose với 4 container biệt lập: Container Frontend ở cổng 3000 sử dụng image Nginx Alpine, đóng vai trò Reverse Proxy chuyển tiếp các request /api sang Backend cổng 5000. Nhờ cấu hình này, Frontend không bao giờ bị lỗi CORS hay xung đột origin. Container CSDL MySQL 8.0 được cấu hình mở cổng 3308 trên máy host để tránh xung đột với MySQL 3306 cài sẵn trên Windows của người dùng. Đồng thời, phpMyAdmin ở cổng 8080 cho phép hội đồng kiểm tra trực quan các bản ghi trong CSDL bất cứ lúc nào.

## Slide 5
PHÚT 06:00 - 08:00 | TÍNH NĂNG LÕI
PHÂN HỆ XÁC THỰC & PHÂN QUYỀN RBAC (US 22)
👑 ADMIN (Quản trị viên) | Tài khoản: admin@smartbus.ictu.vn | Mật khẩu: Admin@12345 | Điều hướng: /admin/routes
➤ Toàn quyền quản trị hệ thống: Thống kê doanh thu, quản lý danh mục tuyến, kéo thả trạm dừng và giám sát vận hành.
👔 MANAGER (Điều phối viên) | Tài khoản: manager@smartbus.ictu.vn | Mật khẩu: Manager@123 | Điều hướng: /admin/routes
➤ Quản lý điều độ mạng lưới tuyến xe buýt, phân công phương tiện và tài xế cho các khung giờ xuất bến.
🚌 DRIVER (Tài xế lái xe) | Tài khoản: driver@smartbus.ictu.vn | Mật khẩu: Driver@123 (hoặc 0987654321) | Điều hướng: /driver/portal
➤ Giao diện tối ưu di động: Soát vé bằng camera quét mã QR, đối soát tính hợp lệ và gửi báo cáo sự cố đường sá.
🎒 PASSENGER (Hành khách) | Tài khoản: khachhang@gmail.com | Mật khẩu: User@123 | Điều hướng: /passenger/booking
➤ Tra cứu tuyến xe, đặt vé trực tuyến chọn vị trí ghế, nhận vé điện tử mã QR và gửi đánh giá dịch vụ.
Notes: KỊCH BẢN NÓI (06:00 - 08:00):
Tiếp theo là phân hệ Xác thực và Phân quyền RBAC (US 22): Mật khẩu của tất cả người dùng được mã hóa bằng thuật toán băm bcrypt 10 rounds trước khi lưu vào MySQL. Hệ thống phân chia rõ 4 vai trò với bảng quyền hạn chặt chẽ: Admin và Manager có toàn quyền điều hành tuyến và biểu phí; Tài xế chỉ truy cập cổng Driver Portal để soát vé và báo cáo sự cố; Hành khách sử dụng Passenger Portal để đặt vé và nhận ưu đãi HSSV. Đặc biệt tại trang đăng nhập, nhóm đã tích hợp sẵn 4 nút chọn nhanh tài khoản mẫu giúp kiểm thử viên không mất thời gian gõ phím.

## Slide 6
PHÚT 08:00 - 10:00 | QUẢN TRỊ VẬN HÀNH
QUẢN LÝ TUYẾN XE & KÉO THẢ TRẠM DỪNG (US 12)
QUẢN LÝ DANH MỤC TUYẾN & BIỂU PHÍ
• Hiển thị danh sách các tuyến xe buýt đang hoạt động (ACTIVE).
• Thông số đầy đủ: Mã tuyến (R01, R02), cự ly hành trình (km), biểu phí gốc và thời gian ước lượng.
• Bộ lọc tìm kiếm tức thì theo mã tuyến hoặc tên hành trình.
• Dữ liệu mẫu thực tế: Tuyến R01 (Mỹ Đình - Long Biên), Tuyến R02 (Yên Nghĩa - Nội Bài).
SẮP XẾP TRẠM KÉO THẢ (@dnd-kit)
• Sử dụng công nghệ Drag & Drop hiện đại nhất với thư viện @dnd-kit.
• Điều phối viên có thể nắm kéo thay đổi thứ tự đón/trả khách giữa các trạm dừng.
• Tự động tính toán lại khoảng cách từ trạm đầu và thời gian dự kiến (phút).
• Lưu đồng bộ tức thì vào bảng route_stops trong MySQL, đảm bảo lộ trình luôn chính xác.
Notes: KỊCH BẢN NÓI (08:00 - 10:00):
Phân hệ tiếp theo là US 12: Quản trị tuyến và trạm dừng xe buýt. Một trong những điểm nhấn kỹ thuật của nhóm là tính năng sắp xếp thứ tự trạm bằng thao tác kéo thả Drag & Drop. Thay vì phải nhập số thứ tự thủ công dễ nhầm lẫn, ban quản lý chỉ cần kéo trạm thả vào vị trí mong muốn. Thư viện @dnd-kit xử lý chuyển động mượt mà, sau đó Backend tự động cập nhật lại toàn bộ thứ tự stop_order trong CSDL MySQL.

## Slide 7
PHÚT 10:00 - 12:00 | TÍNH NĂNG CỐT LÕI
ĐẶT VÉ TRỰC TUYẾN, SƠ ĐỒ 40 GHẾ & MÃ QR ĐIỆN TỬ
SƠ ĐỒ 40 CHỖ NGỒI
• Mô phỏng trực quan 40 ghế trên xe buýt.
• Phân loại trạng thái ghế:
+ Xanh lá: Ghế trống sẵn sàng
+ Xanh dương: Ghế đang chọn
+ Xám mờ: Ghế đã có người đặt
• Chống xung đột đặt trùng ghế realtime.
CƠ CHẾ GIỮ CHỖ 10 PHÚT
• Hành khách giữ chỗ trong 10 phút để hoàn tất giao dịch.
• Đếm ngược thời gian hạn thanh toán.
• Tự động giải phóng ghế nếu quá hạn mà chưa xác nhận.
• Tích hợp mã giảm giá Voucher sinh viên.
MÃ QR SOÁT VÉ NÉT CAO
• Tự động tạo mã vé chuẩn định dạng:
Ví dụ: TKT-B05-8199
• Sinh hình ảnh mã QR scannable tương thích camera quét của tài xế.
• Hiển thị đầy đủ thông tin: Tên khách, Tuyến buýt, Số ghế và Giá vé.
Notes: KỊCH BẢN NÓI (10:00 - 12:00):
Phân hệ trung tâm phục vụ hành khách là Đặt vé trực quan và Sinh mã QR (US 02, 03, 04, 06). Hành khách được quan sát sơ đồ 40 chỗ ngồi của xe, chọn vị trí ghế yêu thích chỉ với một cú nhấp chuột. Hệ thống sẽ giữ chỗ 10 phút, ghi nhận vào bảng tickets và sinh mã QR điện tử độ nét cao ngay trên màn hình. Mã QR này chứa chuỗi định danh vé duy nhất và có thể xuất trình trực tiếp cho tài xế quét khi lên xe buýt.

## Slide 8
PHÚT 12:00 - 13:30 | NGHIỆP VỤ NGƯỜI DÙNG
CỔNG THÔNG TIN TÀI XẾ & CỔNG HÀNH KHÁCH
CỔNG THÔNG TIN TÀI XẾ (DRIVER PORTAL)
• Soát vé QR thời gian thực (US 15): Tài xế quét camera hoặc dán chuỗi QR để kiểm tra tính hợp lệ.
• Chống tái sử dụng vé: Tự động đổi trạng thái sang CHECKED_IN trong MySQL ngay khi quét thành công.
• Báo cáo sự cố đường sá (US 11): Báo tắc đường, thời tiết xấu hoặc tai nạn kèm số phút trễ dự kiến.
• Xem danh sách chuyến phân công và số lượng hành khách đã lên xe.
CỔNG HÀNH KHÁCH (PASSENGER PORTAL)
• Tra cứu chuyến xe theo ngày (US 01): Tìm chuyến hôm nay và tương lai, xem giờ xuất bến và ghế trống.
• Đặt vé chọn ghế & nhận vé QR điện tử có hỗ trợ chính sách trợ giá sinh viên ICTU.
• Đánh giá & Phản ánh (US 24): Gửi đánh giá sao (1–5 sao) và nhận xét thái độ phục vụ của bác tài.
• Hồ sơ ưu đãi HSSV (US 17): Đăng ký thẻ sinh viên để nhận giảm giá 50% vé lượt.
Notes: KỊCH BẢN NÓI (12:00 - 13:30):
Hệ thống cung cấp trải nghiệm chuyên biệt cho từng đối tượng: Tại Driver Portal, bác tài có công cụ soát vé cực kỳ nhanh chóng. Khi quét mã QR của khách, hệ thống kiểm tra ngay trong CSDL và đổi trạng thái vé sang CHECKED_IN, tránh vé bị quét 2 lần. Bác tài cũng có thể chủ động báo cáo sự cố đường sá để trung tâm điều độ nắm bắt. Tại Passenger Portal, hành khách có thể xem lại vé điện tử, đăng ký gói ưu đãi sinh viên và đánh giá sao chất lượng dịch vụ của từng chuyến xe.

## Slide 9
PHÚT 13:30 - 14:30 | BÀI HỌC KINH NGHIỆM
CÁC THÁCH THỨC KỸ THUẬT TIÊU BIỂU ĐÃ VƯỢT QUA
🛠️ LỖI SẬP MÀN HÌNH ĐEN (CỔNG 3000)
• Nguyên nhân: Công cụ serve -s không proxy API làm React unmount toàn bộ DOM tree.
• Giải pháp: Xây dựng Nginx Reverse Proxy, chuyển hướng /api/ về Backend và bọc thẻ ErrorBoundary.
🛠️ LỖI PHÔNG TIẾNG VIỆT TRONG MYSQL
• Nguyên nhân: Kết nối client mặc định latin1 làm ký tự có dấu biến thành dấu ???.
• Giải pháp: Ép chuẩn SET NAMES utf8mb4; trong init.sql và cấu hình charset utf8mb4 cho Connection Pool.
🛠️ LỖI KHÔNG HIỂN THỊ MÃ QR & INVALID DATE
• Nguyên nhân: Payload Backend bị lệch cấu trúc so với kỳ vọng của component Frontend.
• Giải pháp: Chuẩn hóa payload trả về đầy đủ cả dạng lồng nhau và phẳng, render ảnh QR nét cao.
Notes: KỊCH BẢN NÓI (13:30 - 14:30):
Trong quá trình triển khai Sprint 1, nhóm đã vượt qua 3 thử thách kỹ thuật quan trọng: Thứ nhất là triệt tiêu hoàn toàn lỗi màn hình đen bằng Nginx Reverse Proxy và React ErrorBoundary; Thứ hai là xử lý triệt để bảng mã tiếng Việt utf8mb4 trong MySQL; Thứ ba là chuẩn hóa luồng trả về mã QR trực quan giúp trải nghiệm đặt vé và soát vé diễn ra trơn tru nhất.

## Slide 10
PHÚT 14:30 - 15:00 | NGHIỆM THU & LỘ TRÌNH
TỔNG KẾT SPRINT 1 & KẾ HOẠCH SPRINT 2
KẾT QUẢ NGHIỆM THU SPRINT 1 (100% ĐẠT)
✔ 100% Zero Mock Data: Kết nối trực tiếp CSDL MySQL 8.0 thật.
✔ Hạ tầng Docker Compose 4 containers chạy mượt mà bằng 1 câu lệnh.
✔ Hoàn thành trọn vẹn 8 User Stories cam kết trong Sprint 1.
✔ Hệ thống đã kiểm thử tích hợp (Integration Test) thành công tất cả vai trò.
✔ Mã nguồn đã được đẩy lên GitHub và sẵn sàng bàn giao.
LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN SPRINT 2
🚀 Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến: VNPay Sandbox & Ví điện tử MoMo.
🚀 Giám sát xe buýt thời gian thực (Live GPS Tracking) trên bản đồ số Mapbox / Leaflet.
🚀 Xây dựng phiên bản PWA (Progressive Web App) lưu trữ vé điện tử offline.
🚀 Hệ thống thông báo đẩy (Push Notifications) khi xe sắp đến trạm.
Notes: KỊCH BẢN NÓI (14:30 - 15:00):
Tổng kết lại, Sprint 1 đã hoàn thành xuất sắc 100% mục tiêu đề ra theo tiêu chí Definition of Done. Mã nguồn đã được đẩy lên GitHub sẵn sàng cho các bước tiếp theo. Trong Sprint 2, nhóm sẽ tiếp tục phát triển tính năng thanh toán VNPay trực tuyến và bản đồ theo dõi xe buýt GPS thời gian thực. Nhóm 5 xin chân thành cảm ơn Thầy Cô và các bạn đã lắng nghe. Xin mời Thầy Cô đặt câu hỏi cho nhóm!

## Slide 11
XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! THẦY CÔ & HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
Q & A — PHIÊN HỎI ĐÁP & ĐÓNG GÓP Ý KIẾN
Kho lưu trữ GitHub: github.com/tamtran2k6zz/Project_Smart_Bus_Ticketing_System_ictu